# Acta de Constitución

# SeñAI

26/03/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	1

Información del Proyecto	2

Datos	2

Patrocinador / Patrocinadores	2

Propósito y Justificación del Proyecto	2

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	3

Requerimientos del producto	3

Requerimientos del proyecto	3

Objetivos y Gestión de proyecto	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Cronograma de hitos principales	7

Presupuesto estimado	7

Lista de Interesados (stakeholders)	7

Requisitos de aprobación del proyecto	8

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	9

Gerente de Proyecto	9

Niveles de autoridad	9

Personal y recursos preasignados	10

Aprobaciones	10

## Información del Proyecto

### Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | SeñAI |
| Fecha de preparación | 26/03/2025 |
| Cliente | Canal 13 |
| Patrocinador principal | Duoc UC, Canal 13 |
| Gerente de Proyecto | Felipe Flores Sanhueza |

### Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duoc UC | Institución Educativa | Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |
| Canal 13 S.A. | Empresa de Medios de Comunicación | Departamento de Producción (Comunicación) | Vicepresidencia de Contenidos |
| Prof. Guillermo Pinto | Profesor Guía / Coordinador de Proyecto | Profesor/Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |

## Propósito y Justificación del Proyecto

Propósito: Mejorar la accesibilidad y la inclusión de las personas sordas en la comunicación audiovisual. Justificación: El proyecto busca desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial capaz de traducir en tiempo real el habla contenida en videos a Lengua de Señas Chilena (LSCh), representada mediante un avatar digital. Aunque es necesario especificar que nuestro grupo se encargará de una parte del proyecto, la cual consiste en la captura de audio la que se pasa a texto, para posteriormente traducirlo a lenguaje de señas en tiempo real, la otra parte del proyecto la cual incluye el avatar y el proceso final, lo realizará otro grupo de trabajo. Esto responde a la necesidad de eliminar barreras comunicacionales para la comunidad sorda, en línea con el reconocimiento de la LSCh como lengua oficial (Ley N° 21.303), y ofrece una solución innovadora para el cliente (Canal 13) para hacer sus contenidos más accesibles.

## Descripción del Proyecto y Entregables

Desarrollo de un software llamado "SeñAI" que utiliza inteligencia artificial para capturar audio y pasarlo a texto, y posteriormente traducirlo a LSCh en tiempo real. El proyecto abarca las áreas de Programación, Machine Learning, Base de Datos y Gestión de Proyectos.

## Requerimientos de alto nivel

### Requerimientos del producto

- Precisión del reconocimiento de voz superior al 70%. - Transcribir texto en tiempo real (español). - Precisión de traducción de texto a LSCh superior al 70% (para frases comunes).

### Requerimientos del proyecto

- Completar el proyecto dentro del cronograma académico establecido (semestre). - Utilizar principalmente software de código abierto y herramientas accesibles para minimizar costos. - Cumplir con las fases e hitos definidos en la Carta Gantt. - Realizar pruebas funcionales y de rendimiento para validar los requisitos del producto. - Entregar la documentación requerida por la asignatura y el cliente.

## Objetivos y Gestión de proyecto

| CATEGORÍA | DETALLE |
| --- | --- |
| Objetivo | Entregar el software "SeñAI" completamente funcional, cumpliendo con los requerimientos de captura de audio, transcripción en español y traducción a LSCh en tiempo real, dentro del plazo establecido. |
| Indicador de éxito | - Integración de los módulos de captura, reconocimiento y traducción. - Precisión de reconocimiento de voz y traducción superior al 70% en pruebas funcionales. - Cumplimiento de todas las entregas en las fechas estipuladas. |
| Alcance | - Desarrollo de un software que abarca captura de audio, transcripción de voz a texto y traducción de texto a LSCh. - Considera únicamente frases comunes de uso diario en español. - No incluye soporte a múltiples idiomas o adaptaciones a otras lenguas de señas distintas a LSCh. - Integración con bases de datos sólo para fines de almacenamiento de pruebas internas. |
| Cronograma | Cumplir con los hitos definidos: - Fase 1: Definición del proyecto (31/03 – 05/04) - Fase 2: Avance de Desarrollo (12/05 – 17/05) - Fase 2: Entrega Final de Desarrollo (16/06 – 21/06) - Fase 3: Optimización y Entrega Final (30/06 – 05/07 /07/07 – 12/07) |
| Costo | Mantener los costos al mínimo: - Uso de software open-source. - Recursos académicos proporcionados por DUOC UC. - Evitar licencias de pago y herramientas propietarias costosas. • No se contempla un presupuesto externo. |
| Calidad | - Precisión mínima de 70% en reconocimiento de voz y traducción a LSCh. - Cumplimiento de pruebas funcionales (captura, transcripción, traducción). - Validación del sistema en condiciones de prueba controladas. - Entrega de documentación técnica completa. - Cumplimiento de los estándares de calidad solicitados en la asignatura y por Canal 13 como cliente. |

## Premisas y Restricciones

Premisas (Supuestos): - Disponibilidad de APIs y bibliotecas pre-entrenadas adecuadas para reconocimiento de voz y potencial traducción a LSCh. - Acceso a herramientas y recursos tecnológicos necesarios (software, hardware) sin costos prohibitivos. - Participación activa y comprometida del equipo de proyecto durante todas las fases. - Disponibilidad de apoyo de expertos en accesibilidad o validación con usuarios sordos si es necesario. - Calidad suficiente de los datos disponibles (diccionarios, corpus) para la traducción y el entrenamiento de modelos. Restricciones: - Fecha límite de entrega del proyecto definida por el calendario académico de Duoc UC. - Limitaciones tecnológicas, priorizar el uso de software de código abierto y herramientas accesibles. - Requisitos mínimos de rendimiento: precisión > 70% (voz, transcripción y traducción) - Alcance limitado a las funcionalidades definidas en los objetivos y requerimientos.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Que la precisión del reconocimiento de voz o la traducción a LSCh no alcance el umbral del 70%. - Dificultad para encontrar o adaptar modelos/librerías IA específicos para la LSCh. - Problemas de integración entre los diferentes módulos del software - Rendimiento del sistema por debajo de los requisitos establecidos. - Retrasos en el desarrollo que impidan cumplir con el cronograma académico. - Insuficiente calidad o cantidad de datos de LSCh para lograr una traducción fiable. - Limitaciones en los recursos computacionales disponibles para el procesamiento en tiempo real.

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1: Definición del proyecto APT | 31/03 – 05/04 |
| Fase 2: Desarrollo del proyecto APT/Entrega de avance | 12/05 – 17/05 |
| Fase 2: Desarrollo del proyecto APT/Entrega final del proyecto | 16/06 – 21/06 |
| Fase 3: Presentación proyecto APT | 30/06 – 05/07 |
| Fase 3: Presentación proyecto APT | 07/07 – 12/07 |

## Presupuesto estimado

El proyecto se ejecutará con un presupuesto mínimo, priorizando el uso de herramientas de código abierto y los recursos proporcionados por Duoc UC. No se contempla un presupuesto monetario específico asignado inicialmente, más allá de los recursos académicos estándar. Posibles costos podrían derivar de licencias de software específicas (si fueran indispensables), uso de plataformas cloud para procesamiento intensivo o adquisición de datos especializados, los cuales deberán ser evaluados y aprobados si surgiera la necesidad.

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Flores Sanhueza | Gerente de Proyecto, Desarrollador, Documentador | Ing. Informática, Duoc UC | Estudiante |
| Tomás Catalán Gutiérrez | Ingeniero IA, Programador | Ing. Informática, Duoc UC | Estudiante |
| Felipe Giraldi Venegas | Tester, Documentador, | Ing. Informática, Duoc UC | Estudiante |
| Felipe Maripangue | BDD, Documentador | Ing. Informática, Duoc UC | Estudiante |
| Representante Duoc UC | Patrocinador Institucional | Duoc UC (Antonio Varas) | Dirección Académica |
| Representante Canal 13 | Cliente, Patrocinador | Canal 13 | Vicepresidencia de Contenidos |
| Guillermo Pinto | Profesor Guía / Coordinador de Proyecto | Educador/Duoc UC (Antonio Varas) | Dirección Académica |

## Requisitos de aprobación del proyecto

- Demostración exitosa del software SeñAI cumpliendo los requisitos funcionales y de rendimiento clave (traducción real-time, precisión >70%). - Aceptación formal por parte del cliente (Canal 13) y del supervisor académico (Prof. Guillermo Pinto). - Entrega completa de la documentación del proyecto (informe final, documentación técnica). - Evaluación académica aprobatoria según los criterios de la asignatura "Portafolio de Título".

## Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

### Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Flores Sanhueza | Estudiante / Líder de Proyecto / Desarrollador / Documentador | Ing. Informática, Duoc UC | Estudiante |

### Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Coordinar y asignar tareas entre los miembros del equipo predefinido. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Gestionar el uso de recursos no monetarios (software, tiempo de cómputo Duoc). Escalar necesidades de presupuesto extraordinario al supervisor. |
| Decisiones técnicas | Liderar la toma de decisiones técnicas en consenso con el equipo y con la validación del supervisor. |
| Resolución de conflictos | Actuar como primer punto de contacto para la resolución de conflictos internos del equipo. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Comunicar y escalar problemas mayores (bloqueos técnicos, riesgos de retraso) al supervisor académico. |

## Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes de Ingeniería en Informática / Comunicación Digital | Ing. Informática, Duoc UC | Dirección Académica DUOC UC |
| Profesor Guía “Guillermo Pinto” | Educador/Duoc UC (Antonio Varas) | Dirección Académica DUOC UC |
| Laboratorios de Computación (Hardware y Software) | Unidad de Recursos Académicos | Dirección Académica DUOC UC |
| Biblioteca y Recursos Académicos Digitales | Biblioteca / Recursos Educativos | Dirección Académica DUOC UC |
| Canal 13 (Cliente - Solicitante del Proyecto) | Departamento de Producción / Innovación | Vicepresidencia de Contenidos Canal 13 |

## Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Prof. Guillermo Pinto | - | - |