|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Factores que dificultaron: - Gestión del tiempo: Se menciona que el tiempo limitado los obligó a reducir el alcance y priorizar tareas. Esto sugiere que no pudieron cumplir la planificación original al 100%. - Planificación inicial insuficiente: Reconocen una "falta de análisis profundo de riesgos y recursos", lo que seguramente afectó el cumplimiento de la carta Gantt. - Problemas con el dataset: La creación del dataset desde cero fue "muy demandante", lo que probablemente consumió más tiempo del previsto. - Comunicación interna deficiente: La mala coordinación generó "retrasos y desalineaciones". Factores que facilitaron: - Metodología Cascada: El uso de esta metodología les dio "orden, calidad y trazabilidad", lo que pudo haber ayudado a no desviarse por completo del plan. - Adaptación rápida: El equipo aprendió a usar plataformas nuevas rápidamente, mejorando su capacidad de aprendizaje.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para la capacitación técnica insuficiente , la respuesta fue el aprendizaje autónomo y la adaptación rápida para manejar herramientas como Transformers y Whisper. Para los problemas con el dataset , la solución fue construir uno propio desde cero, aunque esto fue un gran desafío. Para la gestión del tiempo , la estrategia fue reducir el alcance y priorizar tareas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Se desarrolló un sistema funcional de transcripción de audio a texto. Se construyó un dataset propio desde cero con la estructura correcta. Se implementó un modelo Transformer que interpreta los textos y genera coordenadas. Qué podrías hacer para mejorar: Mejorar la comunicación interna para evitar desalineaciones. Realizar una planificación inicial más profunda, considerando mejor los riesgos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Ninguna esta todo bastante claro

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, porque siento que las tareas están bien distribuidas

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: Trabajo en equipo: Se mejoró la colaboración integrando diferentes roles y responsabilidades. Adaptación y aprendizaje: El grupo demostró una gran capacidad para aprender tecnologías nuevas de forma autónoma. Relación con el cliente (Canal 13): Experimentaron la gestión de requerimientos reales, lo que les dio una visión profesional. Aspectos a mejorar: Comunicación interna deficiente: Este es el punto más claro, ya que la mala coordinación generó retrasos.