# Plan de Comunicaciones

# SeñAI

26/05/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	1

Información del Proyecto	2

Datos	2

Patrocinador / Patrocinadores	2

Restricciones y Premisas	3

Restricciones:	3

Premisas:	4

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	5

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	8

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	10

Proceso de Escalamiento	12

Diagrama de Flujo de Información	14

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones	14

Plan de Versiones	16

## Información del Proyecto

### Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | SeñAI |
| Fecha de preparación | 26/03/2025 |
| Cliente | Canal 13 |
| Patrocinador principal | Duoc UC, Canal 13 |
| Gerente de Proyecto | Felipe Flores Sanhueza |

### Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duoc UC | Institución Educativa | Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |
| Canal 13 S.A. | Empresa de Medios de Comunicación | Departamento de Producción (Comunicación) | Vicepresidencia de Contenidos |
| Prof. Guillermo Pinto | Profesor Guía / Coordinador de Proyecto | Profesor/Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |

## Restricciones y Premisas

### Restricciones:

Alcance delimitado:

El grupo solo se encargará del desarrollo del sistema de captura de audio, su conversión a texto, la creación del dataset de lenguaje de señas y la generación de etiquetas con coordenadas asociadas al texto.

Limitaciones tecnológicas:

El sistema debe ser desarrollado utilizando tecnologías compatibles con modelos de IA tipo Transformer, que además se tenga el hardware necesario (computador, micrófono, cámara de ser necesario, medio de almacenamiento, etc) , asegurando que la infraestructura sea capaz de procesar datos en tiempo real.

Recursos disponibles:

El equipo está compuesto por estudiantes en etapa de titulación, con acceso limitado a infraestructura avanzada, por lo que se priorizará el uso de herramientas de software libre, gratuito o de acceso educativo.

Tiempos definidos:

El proyecto debe completarse dentro del calendario académico establecido por Duoc UC (duración completa del primer semestre), lo que impone fechas límites fijadas para cada fase del desarrollo.

Dependencia de terceros:

La implementación completa del proyecto depende del correcto traspaso de la información generada (etiquetas y coordenadas) al grupo encargado del desarrollo del avatar, con lo cual la calidad de la comunicación y documentación técnica entre equipos es crucial para un buen desarrollo del proyecto.

### Premisas:

Disponibilidad del patrocinador:

Canal 13 S.A. brindará apoyo en cuanto a lineamientos de accesibilidad y validación de necesidades comunicacionales del entorno de medios de comunicación.

Acompañamiento académico:

Se contará con la orientación permanente del profesor guía Guillermo Pinto, quien facilitará retroalimentación técnica y metodológica durante el desarrollo del proyecto.

Colaboración intergrupal:

Se asume que existirá una coordinación efectiva entre los dos grupos involucrados en el proyecto para asegurar la integración funcional entre el sistema desarrollado por el grupo 1 (nosotros) y el sistema del avatar digital.

Acceso a usuarios referenciales:

Se parte de la base que existirá acceso a información suficiente sobre lenguaje de señas para el desarrollo del dataset, ya sea mediante fuentes abiertas o validadas por el patrocinador.

## Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Patrocinador (Canal 13 S.A.)
Información requerida:

Actualizaciones sobre avances técnicos y de integración del sistema de captura de audio, conversión a texto y generación de etiquetas (coordenadas).

Informes de pruebas de funcionamiento y validación del sistema en condiciones de operación real, resaltando aspectos de accesibilidad para personas sordas.

Formato y canal:

- Informes ejecutivos (presentados en formato digital).

- Correos electrónicos formales y reuniones periódicas (virtuales o presenciales) o comunicación directa con canal 13 mediante el Profesor guía.

Frecuencia:

- Reportes mensuales de avance y notificaciones en caso de incidencias o cambios relevantes en el desarrollo del proyecto.

Profesor Guía (Prof. Guillermo Pinto)
Información requerida:

Detalles técnicos del desarrollo, decisiones metodológicas y revisión de documentación.

Retroalimentación en relación a la implementación de tecnologías como Audio a Texto con (Google Cloud), además de las basadas en IA (Transformers) y desarrollo del dataset de lenguaje de señas.

Necesidades de recursos adicionales o cambios en la planificación que puedan surgir durante el proyecto.

Formato y canal:

- Informes técnicos detallados, reuniones de seguimiento y sesiones de asesoría.

- -Uso de plataformas colaborativas (por ejemplo, Google Drive o entornos institucionales) para compartir documentación y avances.

Frecuencia:

- Reuniones semanales o quincenales, de acuerdo con el calendario y la disponibilidad del profesor, junto con reportes escritos de cada fase del proyecto.

Equipo SeñAI
Información requerida:

Coordinación interna sobre asignación de tareas y seguimiento de objetivos.

Gestión de incidencias técnicas y ajustes en el desarrollo del sistema.

Documentación necesaria para el desarrollo, pruebas de funcionamiento y resultados preliminares.

Formato y canal:

- Chats internos, reuniones de equipo (presenciales o vía Discord)

- Reportes internos periódicos (chats internos) y reuniones para resolver dudas técnicas o revisar documentación.

Frecuencia:

- Reuniones semanales de seguimiento y actualizaciones diarias en herramientas de gestión de proyectos para mantener la fluidez de la comunicación.

Grupo Encargado del Avatar Digital
Información requerida:

Especificaciones técnicas y documentación detallada de las etiquetas generadas (incluyendo coordenadas y relación con el texto convertido) que faciliten la integración con su sistema.

Cronograma de entregas e informes sobre pruebas de integración previas para asegurar la compatibilidad del sistema.

Actualizaciones sobre la calidad y estructura del dataset, que puedan impactar en la interpretación final del avatar.

Formato y canal:

- Documentación técnica (Formato Word y/o diagramas) compartida a través de plataformas como Chats, Gmail o Google Dr	ive.

- Reuniones en llamadas (vía Discord) y/o presenciales cuando sea posible, para la revisión conjunta de documentos o todo lo relacionado al codigo.

Frecuencia:

- Reuniones de coordinación cada semana y reportes de avances específicos conforme se alcancen hitos en el desarrollo del sistema de captura y conversión.

Institución Duoc UC
Información requerida:

Avance general del proyecto y relación con los objetivos académicos y de titulación.

Cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario académico (semestre académico).

Impacto educativo y potencial de innovación del proyecto en el contexto de la institución.

Formato y canal:

- Comunicación formal a través de canales oficiales (correo institucional).

Frecuencia:

- Informes trimestrales o según lo requiera la coordinación académica del proyecto.

## Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe de avance semanal | Informar el progreso general del desarrollo del sistema | Actividades realizadas, avances técnicos, dificultades y próximos pasos | Informe en formato Word | Correo electrónico o vía Ava, y de forma presencial en sala de clases | Semanal | Durante el día o cuando el profesor pueda verlo, si se considera de forma presencial, es en el momento(horario clases). | Líder de grupo SeñAI (Felipe Flores) | Profesor Guía (Guillermo Pinto) | Canal 13, Profesor Guía, Dirección Académica |
| Reunión de coordinación interna | Coordinar tareas y resolver problemas técnicos | Revisión de tareas, distribución de responsabilidades, resolución de incidencias | Reunión presencial o virtual (vía Discord) | Plataforma colaborativa | Semanal | Inmediato | Todos los integrantes del grupo SeñAI | Líder de grupo de avatar (Valentina) | Integrantes del grupo |
| Reporte técnico para el grupo del avatar | Transferir datos técnicos para integración | Etiquetas con coordenadas, texto procesado, especificaciones del dataset | Documento técnico | Google Drive / Correo | Semanal | Durante el dia | Todos los integrantes del grupo SeñAI | Líder de grupo SeñAI (Felipe Flores) | Grupo encargado del avatar digital |
| Revisión técnica con Profesor Guía | Validar decisiones técnicas e implementación del sistema | Estado del sistema, pruebas realizadas, mejoras sugeridas | Reunión técnica | Presencial | Semanal | Durante el horario de clases | Todos los integrantes del grupo SeñAI | Profesor Guía (Guillermo Pinto) | Profesor Guía (Guillermo Pinto) |
| Presentación intermedia institucional | Informar a la institución sobre el avance del proyecto | Logros, impacto, alineación con objetivos académicos | Presentación PPT | Reunión programada | Durante el semestre (de forma periódica) | 7 días hábiles | Líder de grupo SeñAI (Felipe Flores) | Coordinador Académico | Dirección Académica, Coordinador de Titulación |
| Reunión de integración intergrupal | Alinear el trabajo entre SeñAI y el grupo avatar | Cronograma conjunto, pruebas de integración, acuerdos técnicos | Reunión técnica | Plataforma colaborativa(Discord) / Presencial | Semanal o cada dos semanas | Inmediato | Todos los integrantes del grupo SeñAI | Ambos grupos | Grupo de avatar |
| Reporte final del proyecto | Presentar los resultados completos del sistema desarrollado | Resumen ejecutivo, pruebas finales, entregables, aprendizajes y conclusiones | Documento final, y código del proyecto. | Correo electrónico / Plataforma Ava | Al final del proyecto | El tiempo necesario | Líder de grupo SeñAI (Felipe Flores) | Profesor Guía (Guillermo Pinto) / Coordinador de Titulación | Canal 13, Profesor Guía, Coordinador de Titulación |

## Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Recursos Humanos

Encargado de Integración Técnica

- Responsable de documentar y transmitir los datos técnicos necesarios para la integración del sistema con el grupo del avatar, así como de generar documentación clara sobre el dataset y las etiquetas.

Todos los integrantes del grupo

- Participan activamente en reuniones internas, comunicación diaria por canales colaborativos y redacción de documentos técnicos o informes parciales según el área que desarrollan.

Recursos Tecnológicos

Herramientas de gestión de proyectos

- Uso de plataformas como Microsoft Project o documentos de Google Drive para la asignación de tareas, seguimiento de avances y registro de hitos importantes.

Plataformas de colaboración en la nube

- Google Drive y/o Github para el almacenamiento y compartición de documentación técnica, informes, datasets y archivos multimedia.

Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica

- Chats de grupo/s y Discord como la principal para reuniones, reuniones técnicas, coordinaciones internas e intergrupales.

Software de edición y presentación

- Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint, Microsoft Project para la creación de documentos formales, presentaciones e informes ejecutivos.

Recursos de Tiempo

Horas semanales de reuniones internas

- Al menos 1 horas destinada a reuniones de planificación, seguimiento y resolución de problemas.

Horas asignadas a redacción de informes

- Entre 2 a 4 horas durante la semana según etapa del proyecto, para la elaboración de documentos necesarios.

Horas de coordinación externa

- Reuniones con el profesor guía (durante clases, forma presencial), el grupo del avatar (durante la semana, por chat o vía Discord) o el patrocinador (via Gmail, por medio del Profesor Guia), estimadas entre 2 veces por semana.

Recursos Institucionales

Asesoría del profesor guía

- Apoyo continuo en la validación técnica, estructuración de documentación y supervisión del cumplimiento académico.

Infraestructura de Duoc UC

- Acceso a salas de reuniones, laboratorios de computación, herramientas de software institucional y red de internet para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativos.

## Proceso de Escalamiento

Identificación de la incidencia

Cuando se detecte un problema, desviación técnica, retraso significativo o desacuerdo interno que afecte el desarrollo del sistema o su comunicación con otros actores (como el grupo del avatar), se debe:

- Registrar la incidencia de forma clara y objetiva en la herramienta de gestión de proyectos.

- Reunir antecedentes técnicos o contextuales que permitan comprender el alcance del problema.

Evaluación interna y búsqueda de solución

El grupo se reunirá para evaluar el problema e identificar posibles soluciones de corto plazo.

Si el equipo logra resolver la situación, se documentará la acción tomada y se notificará, si corresponde, al Profesor Guia

Si no se logra una solución interna en un plazo de 48 horas hábiles, se procederá con el escalamiento.

Escalamiento al Profesor Guía

El Profesor Guillermo Pinto será el primer punto de escalamiento formal.

Se debe enviar un correo electrónico explicando el problema, las acciones intentadas, y el impacto estimado en el proyecto.

El profesor podrá:

- Sugerir una solución técnica o metodológica.

- Orientar en cuanto a lo que se debe hacer.

- Mediar en decisiones con otras partes (como el grupo del avatar).

- Validar una modificación al cronograma o alcance si es necesario.

Escalamiento institucional

Si la situación compromete gravemente el cumplimiento del proyecto, y no puede ser resuelta con el profesor guía, se deberá escalar a:

Coordinación Académica de Duoc UC - Sede Antonio Varas, quien podrá tomar decisiones administrativas o reestructuraciones necesarias.

La comunicación se realizará por vía formal, incluyendo correo institucional y/o reunión programada.

Escalamiento al Patrocinador (Canal 13)

Solo en casos donde el incidente afecte directamente la participación, expectativas o plazos, se deberá notificar a Canal 13.

La comunicación será realizada exclusivamente por el Líder del Proyecto, hacia el Profesor Guía.

Se entregará un informe de situación y propuesta de plan de mitigación o ajuste.

## Diagrama de Flujo de Información

## De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

Frecuencia de revisión del plan

El plan será revisado formalmente al inicio de cada fase importante del proyecto (inicio, mitad y cierre), o cuando ocurra un cambio significativo en la estructura del equipo, en la relación con el Profesor Guía o en la planificación general.

Responsable de la actualización

La responsabilidad de revisar, proponer modificaciones y gestionar versiones actualizadas del plan recae sobre el Líder del Proyecto, en conjunto con el Profesor Guía.

Todos los integrantes del grupo pueden sugerir ajustes cuando identifiquen oportunidades de mejora o fallos en los canales de comunicación.

Proceso de modificación

Cualquier cambio debe ser documentado y registrado mediante un control de versiones, señalando claramente:

- Fecha de la modificación.

- Motivo del cambio.

- Autorización correspondiente (Profesor Guía o Coordinador Académico).

Las versiones actualizadas del plan deberán ser comunicadas a todos los interesados relevantes, incluyendo el patrocinador si el cambio impacta los canales o contenidos de la comunicación externa.

Registro de versiones

Se llevará un registro de versiones del plan, indicando:

- Versión del documento

- Responsable.

- Fecha de emisión.

- Firma.

- Aprobador.

- Observaciones (en caso de cambios mayores).

Herramientas de apoyo

Las versiones actualizadas del plan serán almacenadas en la plataforma de colaboración del grupo (Google Drive u otra), en una carpeta de acceso compartido.

Se recomienda el uso de herramientas como Google Docs (modo comentarios) para facilitar la retroalimentación antes de aprobar cambios definitivos.

## Plan de Versiones

| Versión | Responsable | Fecha | Firma | Aprobador | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Felipe Flores | 26-05-2025 | - | Prof. Guillermo Pinto | Creación completa del documento, de inicio a fin. |